附件1

关于临汾市贯彻落实省生态环境保护督察

整改方案第12号整改任务验收销号公示

一、整改任务

道路扬尘污染依然多见。下沉督察期间沿途发现多处公路施工“六个百分之百”不到位，道路积尘严重，车辆过后尘土飞扬。尧都区土门镇526县道两侧有多个停车场地面未硬化，车辆进出扬尘滚滚，管控措施不力。洪乔线、S342台乡线、罗克线道路损毁严重，大型运输车辆过往频繁，扬尘严重。

二、整改目标

严格落实降尘考核要求，针对性开展扬尘治理，有效解决道路扬尘，加强机动车污染管控，达到车辆载运散装物料封盖严密、车厢内无遗留散装物料。

三、整改措施

1、交通部门牵头，开展县、乡、村道路路域环境综合整治工作，按照“政府主导、属地管理、部门联动、协调推进、综合治理、标本兼治”的原则，每周不少于2次，集中整治公路环境卫生及扬尘遗撒、超限超载、建筑工地扬尘管控落实不到位等违法违规行为。加快道路沿线门店、厂矿企业院落、平交道口等未硬化区域的硬化、绿化工作，加快推进过村镇路段公路与门店的隔离并实行门前“五包”。同时建立长效机制，加强企业集聚区周边道路的清扫保洁,推行机械清扫,硬化裸露地面,修补破损路面；加大公路的清扫保洁力度，对县乡公路开展每日一次清扫保洁，重点路段每日三次。对重点路段推行吸尘式机械清扫作业,增加保洁频次,重污染路段洒水抑尘,对公路沿线的设施进行清洗,及时清理公路两侧的垃圾杂物,对路面出现的翻浆、坑槽、车辙等病害要及时处治,有效减少路面病害导致车辆颠簸、倾覆等造成的抛洒扬尘污染，提高公路通行能力。

2、公路部门牵头，根据交通量、交通组成、车辆抛洒程度及所在区域，将全县国、省干线公路污染等级划分为三类，一类路段清扫、洒水全部实行机械化，每天清扫频次为2-3次，洒水频次为4-5次；二类路段每天清扫频次为2次，洒水频次为2次；三类路段每天清扫频次为1次；实行网格化管理，建立健全长效机制，抓好工作落实，及时处治路面坑槽、车辙、沉陷、翻浆、裂缝等病害，不断提高公路通行能力，有效控制公路二次扬尘。

3、县公安交警部门组建“环境安全监察专班”，开展机动车扬尘污染治理工作。

四、整改完成情况

1、一是加大道路清扫的频次和力度。根据每个乡镇的所管辖区域的线路，要求县、乡、村道的养护人员加大清扫力度和频次，对沿线垃圾要做到清运和填埋，严禁焚烧；二是针对造成扬尘的路面病害进行及时的处理。今年县交通运输局完成整修路肩2852余立方米，清理垃圾8057余立方，对破损路面及时修补，修补沥青路面坑槽5033平方米，绿化林带补植4970棵，有效控制县乡道路的扬尘污染；三是加大道路执法巡查力度。出动执法车辆357余车次，执法人员2023余人次，检查过往车辆2159余辆，其中纠正违章135余辆，处罚未加盖篷布抛洒污染车辆24辆，共计处罚6万余元；四是强化货运源头企业监管。共出动执法人员572余人次，执法车辆123余台次，严格源头企业管控，深入货运企业一线监督运输企业的生产和运输，严格控制超限超载车辆，严控不覆盖篷布车辆出厂，做到时时监控、不定期抽查等方式做好源头管控工作，确保无污染车辆进入公路行驶。

2、县公路段逐公里（划分区域）落实了工作责任人，实行网格化管理，对污染严重路段，加大路面清扫频次和力度。共计完成：清理疏通边沟83710m、整修平台边坡30140平米、清理塌方589.1方、疏通边沟26380m、处治坑槽1279.5平米、处治沉陷1050.5平米、刷油26432.5平米、灌缝171064m、罩面35889平米、修剪树木2530棵、平台打草201584平米、维修标志15套、划设标线720平米、维修波形护栏44m、维修道口标注85根、维修轮廓标13根、清扫路面69656.263km2、清理杂物1540.7方、清理护栏9km。

3、县交警大队按照市交警支队统一部署，成立了环境安全监察专班，加大路域扬尘污染交通违法行为整治，依法查处机动车载物行驶时遗洒飘散载运物、柴油货车及散装物料运输车违反限行规定进入限行区域、驾驶排放检验不合格的机动车上道路行驶等交通违法行为。截至2022年12月10日，共查处机动车载物行驶时遗洒飘散载运物的3起，重中型载货汽车载运煤炭、煤粉、焦炭、沙、土等易遗洒物品，不按规定使用封闭货箱或者采用其他方式封盖严密的2起，柴油货车及散装物料运输车违反限行规定进入限行区域1535起。