附件1

关于临汾市贯彻落实省生态环境保护督察

整改方案第96号整改任务验收销号公示

一、整改任务

隆化镇污水处理厂未按期完工。

二、整改目标

完成隆化镇污水处理厂建设并投入运行。

三、整改措施

隆化镇污水处理厂已于2021年12月底建设完成，加强监管，确保稳定运行，2022年12月底前完成竣工验收工作。

四、整改完成情况

我县隆化镇污水处理站于2021年9月30日开工，2021年12月31日完工，2022年6月28日完成特许经营招标，由太原市润民环保节能有限公司特许经营，目前所有设备全部正常运行。